|  |
| --- |
|  |
| **Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**  **Иркутская область**  **Муниципальное образование «Тайшетский район»**  **Рождественского муниципального образования**  **Дума Рождественского муниципального образования**  **РЕШЕНИЕ** |

« 27 » января 2015 года № 41

|  |
| --- |
| «Об утверждении программы «Комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2014-2020 годы» |

В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Приказом министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом Рождественского муниципального образования, утвержденным решением Думы Рождественского муниципального образования № 9 от 12.05.2014 г., руководствуясь ст.ст. 31, 47 Устава Рождественского муниципального образования, Дума Рождественского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2014-2020 годы» (Приложение № 1).
2. Обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Вестник Рождественского муниципального образования» и размещение на официальном сайте администрации Рождественского муниципального образования rozhdestvenka - mo. narod. ru
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Рождественского

муниципального образования  Н.Н.Полевой

Приложение 1

к Решению Думы

Рождественского муниципального образования

от « 27» 01. 2014 г. N 41

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры **Рождественского** муниципального образования на 2014-2020 гг.

с.Рождественка 2014**Паспорт программы комплексного развития систем коммуналь­ной инфраструктуры** Рождественского **муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование  программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфра­структуры Рождественского муниципального образования на 2014-2020 годы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разра­ботки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об­щих принципах организации местного самоуправления в Россий­ской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно­сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разра­ботке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Заказчик программы | администрация Рождественского муниципального образования |
| 4. | Разработчик  программы | администрация Рождественского муниципального образования |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потреби­телей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструкту­ры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммуналь­ной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов комму­нальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реали­зации Программы | Период реализации Программы: 2014 - 2020 годы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются:  областной бюджет - 0  местный бюджет – 48,0 тыс. руб., |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год.  Объем финансирования Программы составляет 2511,0 тыс. руб. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Програм­мы | Программа реализуется на всей территории Рождественского муниципального образования.  Контроль над исполнением Программы осуществляет администрация Рождественского муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.  Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуще­ствляется администрацией Рождественского муниципального образования. |

1. **Введение****.**

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования (далее - Про­грамма) являются:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа­ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи­тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капи­тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.):

Согласно ч. 3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно про­водится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим ис­полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ас­сигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответ­ствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматри­ваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

1. Генеральный План развития Рождественского муниципального образования.
   1. **Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса** Рождественского **муниципального образования**

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфра­структуры Рождественского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных сис­тем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение эколо­гической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образова­ния.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Рождественского муниципального образования являются:

* инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;
* взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

* повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
* совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энерго­эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
* обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструк­туры и потребителей.
  1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Период реализации Программы: 2014 - 2020 годы. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

* 1. **Механизм реализации целевой программы**

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

* разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выпол­нения Программы;
* передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подве­домственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может переда­вать выполнение части своих функций;
* ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на оче­редной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных ме­роприятий;
* размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация осуществляет административный контроль над ис­полнением программных мероприятий.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качест­венное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказ­чик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

* 1. **Оценка ожидаемой эффективности**

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2014-2020 годы определяются с помощью целевых ин­дикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации Рождественского муниципального образования за счёт:

1. Технологические результаты:

* обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры;
* ликвидация дефицита потребления водоснабжения;
* внедрение энергосберегающих технологий;
* снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки

энергоресурсов;

* снижение потерь коммунальных ресурсов.

1. Социальные результаты:

* рациональное использование природных ресурсов;
* повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

3. Экономические результаты**:**

* плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Рождественского муниципального образования;
  1. **Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктур** Рождественского **муниципального образования**

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной ин­фраструктуры Рождественского муниципального образования базируется на следующих принципах:

* целеполагания - мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного раз­вития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
* системности - рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфра­структуры Рождественского муниципального образования, как единой системы с учетом взаимного влияния раз­делов и мероприятий Программы друг на друга;
* комплексности - формирование программы комплексного развития коммунальной ин­фраструктуры Рождественского муниципального образования в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.).

1. **Особенности существующего положения, проблемы и возможности развития** Рождественского **муниципального образования**

Рождественское муниципальное образование расположено в южной части Тайшетского района, в 60 км от районного центра г.Тайшет, в 735 км от областного центра. Площадь муниципального образования составляет 146863 кв.км. Основная часть территории переходит в горный район Восточных Саян. Средняя высота гор достигает 1500 м. Муниципальное образование включает в себя сельские поселения с.Рождественка и д.Покровка. Граничит с соседними муниципальными образованиями - Шелеховским, Венгерским, Тимирязевским и Зареченским. Длина границы составляет 55,07 км. Расстояние от центра села Рождественка до города 60 км.

**2.1. Природные ресурсы и климатические условия**

Климат имеет резко континентальный характер с суровой и продолжительной зимой и теплым летом с обильными осадками. Самый холодный месяц – январь. Средние температуры этого месяца составляют -30- 35 градусов ниже нуля, иногда до минус 45 градусов. На большей части территории МО выпадает за год 300- 500 мм.осадков. На распределение осадков кроме атмосферной циркуляции оказывает влияние и рельеф местности. Так количество осадков с наветренной стороны склонов гор достигает 800-1400 мм. в год. Максимум осадков приходится на летние месяцы -июнь-август и составляют 50-90 мм. В следствие скудности зимних осадков снежный покров незначительный. Максимальной высоты он достигает в марте и в среднем не превышает 50-60 см на равнине, в горах и лесах 120-140 см. Среднегодовые скорости ветра составляют 2-8 м/сек. Из-за сильных морозов могут произойти аварии на отопительных объектах, в результате чего могут пострадать средняя школа, сельский дом культуры и детский сад. Население не пострадает, т.к. у всех печное отопление. Сильные ветры со снегопадом могут привести к кратковременному перерыву движения автотранспорта по дорогам поселения и сообщению с районным центром.

Большая часть территории поселения занята лесами. В лесах преобладают хвойные породы: сосна, лиственница, ель; вокруг населенных пунктов в основном смешанные леса. В летнее время в лесных массивах возникают лесные пожары, которые могут угрожать населенным пунктам поселения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7000 га.

По территории поселения протекает река Бирюса, которая принимает в себя слева и справа по течению реки Тагул и Туманшет, а также многочисленные притоки и ручьи. В весеннее половодье, при образовании мощных ледовых заторов, река может выйти из берегов. В зону затопления могут попасть оба населенных пункта, площадь затопления может быть около 2 кв.км.

На территории поселения немало заброшенных, необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.

***Численность населения*** поселения составляет 604 человека.

Для поселения характерны смертность и низкая рождаемость, определяющие естественную убыль населения, значительные темпы старения населения.

Трудовые ресурсы в поселении характеризуются достаточным уровнем квалификации, значительна доля имеющих среднее образование. Однако эффективность использования этих ресурсов недостаточна, поскольку ограниченность мест приложения труда, вызванная снижением объемов производства, влечет за собой отток квалифицированных кадров в города.

**2.2. Социально-экономическая ситуация**

На территории муниципального образования имеется сельскохозяйственное предприятие, которое в последние годы претерпело неоднократные изменения и реорганизации. С мая 2011 года на базе сельскохозяйственного предприятие МУП «Возрождение» было организовано новое сельскохозяйственное предприятие ООО «Луговое». Направление деятельности мясо-молочное-зерновое.

В растениеводстве происходит сокращение посевных площадей, неудовлетворительная их обработка, плохой семенной фонд и как следствие низкая урожайность зерновых культур. Продолжается процесс физического и морального старения сельскохозяйственной техники.

В личных подворьях граждан постоянно уменьшается поголовья скота, увеличилось количество пчелосемей.

Основным занятием для жителей территории является заготовка и переработка леса, производство, переработка и реализация продукции животноводства и растениеводства.

Лесные ресурсы в настоящее время используются недостаточно рационально. Древесина вывозится в необработанном виде. Имеют место самовольные порубки леса.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и требует обновления, на территории образования нет здания ФАПА.

Объекты по оказанию бытовых услуг в муниципальном образовании отсутствует.

Для поселения, как и для других муниципальных образований района характерна высокая дотационность местного бюджета.

На территории муниципального образования предприятий коммунального хозяйства нет. Жилой фонд представлен частным сектором и бывшими домами сельскохозяйственного предприятия. Площадь жилого фонда составляет 14,1 тыс.кв.м. Большинство жилых домов нуждается в ремонте, степень износа в среднем составляет 60-80%, отдельных же домов свыше 90%. Уровень жилищной обеспеченности 23,07 кв.м. на одного человека. Жилой фонд не имеет минимальной благоустроенности, за исключением обеспеченности холодной водой - в каждом доме имеется своя колонка, центрального же водоснабжения нет. Весь жилой фонд имеет печное отопление, основным топливом являются дрова.

**2.3. Возможные направления развития**

Поселение имеет некоторый стартовый социально-экономический потенциал, который позволяет при эффективном его использовании рассчитывать на оздоровление, стабилизацию, на подъем экономики.

Поселение располагает земельными ресурсами для производственного использования, свободными производственными площадями, которые могут быть повторно использованы, с соответствующей реконструкцией.

Хозяйственный комплекс в обозримой перспективе может быть ориентирован на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом продуктов углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, древесины.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство. Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного.

Отсутствие у государства четкой программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности – значимое препятствие на пути эффективного развития сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание мало механизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства.

Исходя из анализа состояния и возможностей социально-экономического развития Рождественского муниципального образования, можно сделать главный вывод - на данный момент состояние муниципального образования по показателям ниже, чем в среднем по району. Численность населения уменьшается, увеличивается численность пенсионеров, низкой остается заработная плата, и уровень жизни населения также остается низким.

На сегодняшний день развитие Рождественского МО зависит от роста сельскохозяйственного производства.

По проведенному анкетированию среди населения, муниципальных работников был проведен анализ и выявлено, что главными проблемами муниципального образования являются:

-занятость населения;

-развитие сферы социальных услуг;

-развитие сельскохозяйственного производства;

-благоустройство территории;

-борьба с алкоголизмом и наркоманией.

***Оценка численности населения*.** В силу значительной неопределенности социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 0,55 – 0,60 тыс. человек, на первую очередь – 0,60 тыс. человек.

1. **Анализ существующей системы электроснабжения**

Электроснабжение Рождественского муниципального образования осуществляется от централизованных источников ООО "Иркутская Электросетевая компания" филиал ЗЭС «Тайшетский РЭС», используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия.

Протяженность сетей по низкой стороне (0,4 кВ) более 13 километров, что приводит к значи­тельным падениям напряжения в конце линии. В связи со значительным изменением распреде­ления нагрузок от первоначального проекта следуют «большие перекосы по фазам» и низкое качество электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией элек­трических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Использование при реконструкции сети 10 кВ имеющиеся радиальные схемы с секциони­рующими перемычками (а также строительство дополнительных секционирующих перемычек), распределительные пункты 10 кВ, двухтрансформаторных подстанций с АВР-0,4 кВ обеспечит требуемый уровень надёжности, в том числе для питания потребителей I и II категории надеж­ности электроснабжения.

1. **Анализ существующей организации систем водоотведения**

На территории Рождественского муниципального образования систем водоотведения нет, так как в каждом доме имеется своя колонка, центрального же водоснабжения - нет.

1. **Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых от­ходов.**

На территории Рождественского МО имеется одно санкционированное и два не санкционированных мест размещения отходов. Общая площадь мест размещения приблизительно 3 га. Объем складируемых твердых бытовых отходов на данных полигонах примерно 500 куб.м. состояние полигонов удовлетворительное, вместимость около 1000 куб.м. Сообщения с водоемами нет.

Предприятий коммунального хозяйства, занимающихся деятельностью по сбору, вывозу, размещению и утилизации отходов производства и потребления на территории муниципального образования нет. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора производится гражданами самостоятельно или в определенные дни, заранее объявленные администрацией муниципального образования при выделении техники.

Предлагается дальнейшее использование существующей свалки с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания его территории. Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование данной территории для утилизации отходов. Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

1. **Сводный план программных мероприятий комплексного разви­тия коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования**
   1. Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функ­ционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качест­венное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих по­требителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на перспективный период до 2020 года являются:

* обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;
* приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельско­го поселения
2. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объ­ектов коммунальной инфраструктуры.
3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энер­гоэффективности коммунальной инфраструктуры.
4. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечи­вающих благоприятные факторы для реализации Программы.
5. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безо­пасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соот­ветствии с перспективным планированием территории Рождественского муниципального образования.

* 1. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунально­го хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с дру­гими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территори­ального развития сельского поселения на 2014 - 2020 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоя­тельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение за­дач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следую­щие аспекты:

* наличие морально и физически устаревшего оборудования;
* недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий;
* наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды;
* приоритетные задачи развития Рождественского муниципального образования

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Основной целью реализации мероприятий направления является:

* улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий.

Направление 2. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бы­товых отходов.

Направление включает следующие разделы:

* 1. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.
  2. Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

* удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следую­щих основных задач:

* создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;
* улучшение санитарного состояния территории;
* улучшение экологического состояния.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструкту­ры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и эко­логических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан.

**Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем**

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг, разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финан­совыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице (1.1.-1.4.)

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают бюджетные средства.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по мо­дернизации и развитию Рождественского муниципального образования на 2014-2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Объем финансирования тыс. руб.** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **ВСЕГО ЗАТРАТ** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **в том числе за счет**: |  | | | | | |
| средства предприятии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетных средств | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| внебюджетных источни­ков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Социально-экономическая эффективность реализации Программы**

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда. Требуется обеспечить их современный энергоэффективный уро­вень, качественное обслуживание и ремонт.

Другими результатами Программы являются:

* совершенствование взаимодействия с потребителями;
* снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

1. **Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением**

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2014-2020 годы осуществляется Администрацией Рождественского муниципального образования.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации Рождественского муниципального образования осуществляется:

* проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном ком­плексе поселения;
* проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особен­ностей.

А также:

* сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
* мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
* обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов ме­стного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
* подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, преду­смотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результа­тов мониторинга ее реализации.

Участие средств областного бюджета в программе комплексного развития Рождественского муниципального образования только при соблюдении ими следующих основных условий:

* представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;
* выполнение программных мероприятий за отчетный период;
* целевое использование средств муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств областного бюджета устанавливаются отдель­но для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Иркутской области.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Рождественского муниципального образования осуществляет Глава Рождественского муниципального образования или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показате­лей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

Таблица 1.1.

**Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование модернизируемо­го или строящегося объекта | Наименование  мероприятий | Мощность | Количество | Финансовые затраты, тыс. руб. | | Примечание |
| Областной бюджет | Бюджет МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Энергоснабжение** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения | Замена сетей, ламп |  |  | - | 30,0 | Мероприятия, направленные на энерго­сбережение. Повышение уровня благоус­тройства. |
| **2** | **Утилизация ТБО** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зачистка стихийных свалок | Уборка свалок |  |  | - | 18,0 | Улучшение экологической и санитарно­эпидемиологической обстановки |
|  | Всего по программе |  |  |  | - | 48,0 |  |

Таблица 1.2.

**Системы электроснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Итого** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Ремонт уличного освещения. Замена установ­ленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лам­пы в светильниках уличного освещения: | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Итого:** | 30  18 | 5  3 | 5  3 | 5  3 | 5  3 | 5  3 | 5  3 |

Таблица 1.3.

**Утилизация ТБО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Итого** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Зачистка стихийных свалок на территории сель­ского поселения | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Итого:** | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 1.4.

**Сводная таблица Финансирования мероприятий**

**Программы комплексного развития систем коммунальной ин­фраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Электроснабжение** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Утилизация ТБО** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **ИТОГО** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Отчет[[1]](#footnote-1) о разработке, утверждении и реализации программы комплексного развития (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| по Рождественскому муниципальному образованию Тайшетского района Иркутской области |  |
| *наименование поселения, городского округа* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативно-правовых актов (вид, дата, номер, полное наименование документа) об утверждении/отмене и внесении изменений в Программу | Наименование мероприятия согласно графику выполнения мероприятий, предусмотренному Программой | Финансирование мероприятий Программы за 2015, в том числе за счет (тыс.руб.) | | | Планируемое финансирование мероприятий Программы в 2016 году, в том числе за счет (тыс.руб.) | | | Примечание |
| средств местного бюджета | средств областного бюджета | иных источников финансирования | средств местного бюджета | средств областного бюджета | иных источников финансирования |
| Решение № 41 Думы Рождественского муниципального образования | ремонт уличного освещения, замена ламп | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |  |
| зачистка стихийных свалок | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |  |
| электрическое снабжение | 5.0 | - | - | 5,0 | - | - |  |
| утилизация ТБО | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава Рождественского муниципального образования |  |  |  | Н.Н.Полевой |
| *должность уполномоченного лица поселения, городского округа* |  | *подпись* |  | *ФИО* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Москалёва И.И. |  | 8(395)63 66-2-47 |
| *ФИО исполнителя* |  | *телефон исполнителя (с указанием кода города)* |

1. в случае отсутствия утвержденной Программы в сопроводительном письме необходимо указать планируемую дату ее утверждения и причины несоблюдения сроков утверждения. [↑](#footnote-ref-1)