**14.06.2022г.№22А**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2025 ГОДЫ»**

В целях разработки мероприятий направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Рождественского муниципального образования, обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 46 Устава Рождественского муниципального образования, администрация Рождественского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2022-2025 годы» (далее – муниципальная программа).

2. Установить:

- ежегодно по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть принято решение о необходимости прекращения действия муниципальной программы, либо изменения объемов бюджетных ассигнований, начиная с очередного финансового года;

- отчет о реализации муниципальной программы составляется за каждый отчетный год, а также в целом за весь период реализации муниципальной программы.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Вестник Рождественского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Рождественского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Рождественского

муниципального образования:

Н.Н.Полевой

Утверждена постановлением администрации

Рождественского муниципального образования

от 14.06.2022Г. №22А

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2025 ГОДЫ»**

с. Рождественка, 2021 г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«К КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2025 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2022-2025 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Консультант администрации Рождественского МО |
| Основы создания муниципальной программы | -Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  -Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Закон Иркутской области от 03.11.2016г. №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»; |
| Цель (цели) муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования.  Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Рождественского муниципального образования.  Общий объем финансирования муниципальной программы 20,0 тыс.рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям на 1,0 км за 2022-2025 годы.  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Рождественское муниципальное образование расположено в южной части Тайшетского района, в 60 км от районного центра г.Тайшет, в 735 км от областного центра. Площадь муниципального образования составляет 146863 кв.км. Основная часть территории переходит в горный район Восточных Саян. Средняя высота гор достигает 1500 м.

Муниципальное образование включает в себя сельские поселения с.Рождественка и д.Покровка. Граничит с соседними муниципальными образованиями - Шелеховским, Венгерским, Тимирязевским и Зареченским. Длина границ составляет 55,07 км.Климат имеет резко-континентальный характер с суровой и продолжительной зимой и теплым летом с обильными осадками. Самый холодный месяц – январь. Средние температуры этого месяца составляют 30- 35 градусов ниже нуля, иногда до минус 45 градусов. На большей части территории МО выпадает за год 300- 500 мм.осадков. На распределение осадков кроме атмосферной циркуляции оказывает влияние и рельеф местности. Так количество осадков с наветренной стороны склонов гор достигает 800-1400 мм. в год. Максимум осадков приходится на летние месяцы -июнь-август и составляют 50-90 мм. В следствие скудности зимних осадков снежный покров незначительный. Максимальной высоты он достигает в марте и в среднем не превышает 50-60 см на равнине, в горах и лесах 120-140 см. Среднегодовые скорости ветра составляют2-8 м/сек. Из-за сильных морозов могут произойти аварии на отопительных объекта, в результате чего могут пострадать средняя школа, сельский дом культуры и детский сад. Население не пострадает, т.к. у всех печное отопление. Сильные ветры со снегопадом могут привести к кратковременному перерыву движения автотранспорта по дорогам поселения и сообщению с районным центром.

Большая часть территории поселения занята лесами. В лесах преобладают хвойные породы: сосна, лиственница, ель; вокруг населенных пунктов в основном смешанные леса. В летнее время в лесных массивах возникают лесные пожары, которые могут угрожать населенным пунктам поселения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7000 га.

По территории поселения протекает река Бирюса, которая принимает в себя слева и справа по течению реки Тагул и Туманшет, также многочисленные притоки и ручьи. В весеннее половодье, при образовании мощных ледовых заторов, река может выйти из берегов. В зону затопления могут попасть оба населенных пункта, площадь затопления может быть около 2 кв.км.

Численность населения Рождественского муниципального образования на 01.01.2021 год составляет 562 человек. Ежегодно наблюдается естественная убыль населения. А в 2019-2020 годах произошла механическая убыль населения, связанная с произошедшей на территории Тайшетского района чрезвычайной ситуацией, вызванной масштабным наводнением, прошедшим в июне 2019г., в результате чего пострадали жилые дома, которые позже были признаны непригодными для проживания, и собственникам были вручены сертификаты на приобретение жилья в других населенных пунктах.

Сооружения речного, воздушного сообщения в Рождественском муниципальном образовании отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция от центра поселения с. Рождественка находится на расстоянии 50 км.

Внешние связи Рождественского муниципального образования поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Рождественка до административного центра района г. Тайшет по автомобильной дороге – 50,0 км.

Транспортная инфраструктура Рождественского муниципального образования является составляющей инфраструктуры Тайшетского района Иркутской области.

Основным видом транспорта поселения является личный автотранспорт. Пешеходное и велосипедное движение происходит по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров). Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 5%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Рождественского муниципального образования. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики Рождественского муниципального образования. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы и др.

Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 5−7%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей 5-7%.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов Рождественского муниципального образования составляет 11.727 км.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах Рождественского муниципального образования и их протяженность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Протяженность, км |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по ул. Зеленая | 0,913 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по ул. Молодежная | 0,478 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по ул. Школьная | 0,394 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по ул. Колхозная | 1,399 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по ул. Лесная | 0,201 |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по ул. Луговая | 0,110 |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по ул. Новая | 0,234 |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по переулку 1 (ул. Советская, южная часть) | 0,295 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по переулку 2 (ул. Школьная, южная часть) | 0,270 |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по переулку 3 (ул. Школьная, средняя часть) | 0,117 |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка, объездная | 1,210 |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по переулку 5 (пересечение ул. Советская, ул. Школьная, ул. Колхозная) | 0,504 |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | Д. Покровка по ул. Иркутская | 0,698 |
| 14 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка от переулка № 5до сельского кладбища | 1,734 |
| 15 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по переулку Клубный | 0,113 |
| 16 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по переулку «Мехток» | 1,114 |
| 17 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка по переулку «Гаражный» | 0,448 |
| 18 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка, Береговая | 1,042 |
| 19 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка, дорога от переулка «Гаражный» до р. Бирюса | 0,287 |
| 20 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | С. Рождественка, дорога от переулка «Гаражный» до площадки машинного двора | 0,166 |
|  |  | ИТОГО: | 11,727 |
|  |  | из них |  |
|  |  | с асфальтовым покрытием  гравийная,  грунтовая, | 0,117  10,281  1,329 |

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

автомобильных дорог общего пользования местного назначения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Идентификационный номер** | | **Наименование** | **Населенный пункт** | |
| **25-236-837-ОП-МП-01** | Объездная | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-02** | Зеленая | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-03** | Молодежная | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-04** | Школьная | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-05** | Колхозная | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-06** | Лесная | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-07** | Луговая | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-08** | Новая | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-09** | Переулок 1 (улица Советская, южная часть) | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-10** | Переулок 2 (улица Школьная, южная часть) | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-11** | Переулок 3 (улица Школьная, средняя часть) | | | село Рождественка |
| **25-236-837-ОП-МП-12** | Береговая | | | село Рождественка |
| **25-236-861-ОП-МП-13** | Переулок 5 ( пересечение улицы Советская, улицы Школьная, улицы Колхозная ) | | | село Рождественка |
| **25-236-861-ОП-МП-14** | Иркутская | | | деревня Покровка |
| **25-236-861-ОП-МП-15** | Дорога до сельского кладбища | | | село Рождественка |
| **25-236-861-ОП-МП-16** | Переулок Клубный | | | село Рождественка |
| **25-236-861-ОП-МП-17** | Переулок «Мехток» | | | село Рождественка |
| **25-236-861-ОП-МП-18** | Переулок «Гаражный» | | | село Рождественка |
| **25-236-861-ОП-МП-19** | От переулка Гаражного до р. Бирюсы | | | село Рождественка |
| **25-236-861-ОП-МП-20** | От переулка Гаражного до площадки машинного двора | | | село Рождественка |

Автомобильные дороги включены в реестр имущества, находящегося в собственности Рождественского муниципального образования.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог имеет высокую степень износа.

Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 20,5%, включает автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием в с. Рождественка по ул. Советской (региональная дорога, переулку Школьному.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся «недоремонт» существующей сети автомобильных дорог местного значения. В сложившихся условиях проезд по автомобильным дорогам Рождественского муниципального образования поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту. От уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения Рождественского муниципального образования.

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 3-5% в год.

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2021-2023 годы, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов Рождественского муниципального образования.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа направлена на создание приоритетных условий для повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения Рождественского муниципального образования.

Основной целью разработки муниципальной программы является:

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования;

2) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования.

Планируемые целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять с 2018 года по 2023 год.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы выделение подпрограмм не предусмотрено.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В рамках муниципальной программы муниципальные услуги не предоставляются, соответственно формирование муниципальных заданий не планируется.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Рождественского муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами Рождественского муниципального образования.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы из средств бюджета Рождественского муниципального образования представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 3735,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Рождественского муниципального образования:

2021 год –1186,4 тыс. рублей;

2022 год – 1234,6 тыс. рублей;

2023 год – 1314,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Рождественского муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета Рождественского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Рождественского муниципального образования.

Включенные в муниципальную программу мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией муниципальной программы.

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Рождественского муниципального образования. Предоставление и расходование средств муниципального дорожного фонда Рождественского муниципального образования осуществляется в объемах, определенных Законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям, определенным решениями Думы Рождественского муниципального образования от 03.12.2013 г. № 23 « О создании муниципального дорожного фонда Рождественского муниципального образования», от 8 ноября 2013 г. №24 Об утверждении Положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Рождественского муниципального образования.

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание приоритетных условий для повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения Рождественского муниципального образования.

Достижение цели муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения» обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

Решение задачи «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования:

1) текущий ремонт участка автомобильной дороги с. Рождественка ул. Советская с дома №1 по дом №71-заделка трещин в асфальтовом полотне, заливка выкрошенных участков битумной смесью.

2) текущий ремонт участка автомобильной дороги с. с. Рождественка ул.Колхозная с дом № 14по дом № 22 – отсыпка дорожного полотна;

3) текущий ремонт автомобильных дорог с. Рождественка, от дома №5 по ул .Колхозной до Дома №11 по ул. Молодежная , ул. Зеленая с дом № 5 по дом № 28 – ремонт и отсыпка дорожного полотна, нарезка кюветов.

4) Текущий ремонт дороги с.Рождественка от переулка №5 до сельского кладбища- ремонт и отсыпка дорожного полотна, нарезка кюветов.

Решение задачи «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования».

1) круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального образования в надлежащем состоянии.

Перечень мероприятий, которые планируется реализовать для решения задач и достижения цели муниципальной программы и сроки их реализации представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На результат реализации муниципальной программы могут повлиять риски, как внутренние, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя муниципальной программы.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- сокращение объемов финансирования муниципального дорожного фонда Рождественского муниципального образования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации муниципальной программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в муниципальной программе величин показателей.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности администрации Рождественского муниципального образования.

Раздел 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности муниципальной программы является:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям на 1,0 км за 2021-2023 годы;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

1) увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям на 1,0 км за 2021-2023 годы.

2) улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог, что включает:

- расчистку автомобильных дорог в зимнее время года от снега по улицам с. Рождественка и д.Покровка;

-грейдирование автомобильных дорог в летний период по улицам с. Рождественка, д. Покровка

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают улучшение эстетического вида населенных пунктов Рождественского муниципального образования, способствующего комфортной жизнедеятельности населения.

В целях достижения оптимального соотношения связанного с реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а так же обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств, ответственный исполнитель представляет отчет о реализации муниципальной программы. Отчет о ходе работ по муниципальной программе по результатам за год и за весь период действия муниципальной программы должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы за истекший период и за весь период реализации муниципальной программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования

на 2022-2025 годы»

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|  | **Цель муниципальной программы:**  Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с  иными сферами жизнедеятельности поселения. | | | | | | | | |
| 1. | **Задача муниципальной программы 1:** Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям. | км | | 0 | 0,120 | | 0,120 | | 0,60 |
| 2. | Задача муниципальной программы**:** Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | | | | | | | | |  |  | 12 | 12 |
| 2.1. | Целевой показатель (индикатор)  Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега | | час. | 0 | 36 | | 36 | | 36 |
| 2.2. | Целевой показатель (индикатор) Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) | | час. | 0 | 8 | | 8 | | 8 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования

на 2022-2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2022-2024 годы»

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| За весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Рождественского муниципального образования на 2022-2025 годы годы» | | | | |
| **Всего, в том числе:** | 4036 | 2169,40 | 897,4 | 969,2 |
| Местный бюджет | 4036 | 2169,40 | 897,4 | 969,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В муниципальной программе подпрограммы не предусмотрены | | | | |
| **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования

на 2022-2024 год

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет Рождественского муниципального образования | Другие источники | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | 3736 | 0,00 | Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям. | км | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 2 | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | 300,0 | 0,00 | Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега) в с.Рождественка,  д. Покровка | час. | 0 | 36 | 36 | 36 |
| Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) в с. в с.Рождественка,  д. Покровка | час. | 0 | 8 | 8 | 8 |
|  | **ИТОГО:** | **4036** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования

на 2021-2023 годы»

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Базовое значение на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение по годам | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|  | **Цель муниципальной программы:**  Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с  иными сферами жизнедеятельности поселения. | | | | | | | | |
| 1. | **Задача муниципальной программы 1:** Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1.1: Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям. | км | | 0 | 0,120 | | 0,120 | | 0,60 |
| 2. | **Задача муниципальной программы 2:** Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | | | | | | | | |  |  | 12 | 12 |
| 2.1. | Целевой показатель (индикатор) 2.1: Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега | | час. | 0 | 36 | | 36 | | 36 |
| 2.2. | Целевой показатель (индикатор) 2.2: Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) | | час. | 0 | 8 | | 8 | | 8 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования

на 2022-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2022-2024 годы»**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| За весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Рождественского муниципального образования на 2022-2024 годы годы» | | | | |
| **Всего, в том числе:** | 4036 | 2169,40 | 897,4 | 969,2 |
| Местный бюджет | 4036 | 2169,40 | 897,4 | 969,2 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В муниципальной программе подпрограммы не предусмотрены | | | | |
| **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования

на 2022-2024 год

**Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рождественского муниципального образования на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Бюджет Рождественского муниципального образования | Другие источники | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | 3736 | 0,00 | Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Рождественского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям. | км | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| 2. | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Рождественского муниципального образования. | 300,0 | 0,00 | Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега) в с.Рождественка,  д. Покровка | час. | 0 | 36 | 36 | 36 |
| Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) в с. в с.Рождественка,  д. Покровка | час. | 0 | 8 | 8 | 8 |
|  | **ИТОГО:** | **4036** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |